INACAP - INGENIERÍA DE SOFTWARE
CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

INFORME TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SOFTWARE
ETAPA 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS (SGR)

Análisis de Requerimientos, Justificación Metodológica y Arquitectura UML para la Ilustre Municipalidad de La Serena

INTEGRANTES DEL EQUIPO: • Álvaro Obregón • Emanuel Román • Benjamín Antipa ASIGNATURA: Ingeniería de Software (D-IEI-N4-P2-C1) DOCENTE: Francisco Gabriel Caiceo León INSTITUCIÓN: INACAP - Sede La Serena FECHA DE ENTREGA: 22, octubre de 2026

Índice

1.1 Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)	3

1.2 Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)	5

1.3 Backlog de Épicas e Historias de Usuario (Scrum)	5

2. Selección y Justificación Metodológica	7

2.1 Análisis Comparativo de Metodologías de Desarrollo	7

2.2 Fundamentación Técnica del Enfoque Metodológico Híbrido y Adaptado (Scrum Pragmático + Kanban / Tubo de Trabajo)	7

2.3 Estimación de Recursos Humanos y Matriz RACI	8

2.4 Estimación de Recursos de Hardware y Software	10

3. Propuesta de Diseño UML y Prototipado Front-End	12

3.1 Diagrama de Casos de Uso General (Caso_Uso.drawio.png)	12

3.2 Especificación Detallada de Casos de Uso Clave	12

Especificación Estandarizada: CU03 - Registrar Actividad Diaria	12

Especificación Estandarizada: CU04 - Adjuntar Evidencia Fotográfica	13

3.3 Diagrama de Clases de Dominio (Clase.drawio.png)	13

3.4 Diagrama de Componentes (Componentes.drawio.png)	14

3.5 Diagrama de Despliegue (Despliegue.drawio.png)	14

3.6 Matriz de Trazabilidad Integral entre Artefactos UML y Prototypes	15

3.7 Propuesta de Wireframes Front-End y Cadena de Trazabilidad Visual	15

3.7.1 Flujo A: Formulario Unificado de Gestiones y Derivación al Tubo	16

3.7.2 Flujo B: Tablero Kanban del Tubo de Trabajo (Seguimiento Intersectorial)	18

3.7.3 Evidencia de Despliegue y Acceso a los Prototipos en Producción	19

1. Levantamiento de Requerimientos y Técnicas de Co-creación

El proceso de levantamiento de información para el desarrollo del Sistema de Gestión de Resultados (SGR) se estructuró mediante un enfoque participativo de co-creación junto a los actores clave de la Ilustre Municipalidad de La Serena. Para garantizar que los requerimientos representen fielmente la operativa en terreno, se emplearon tres técnicas complementarias de captura:

| Técnica Utilizada | Participantes Clave | Objetivo y Producto Obtenido |
| --- | --- | --- |
| Entrevistas Enfocadas | Delegados Municipales y Jefaturas de Servicios | Definición del modelo de supervisión territorial, semáforos de avance y necesidades de reportabilidad auditable. |
| Talleres de Co-creación (JAD) | Funcionarios Operativos y Verificadores | Modelado conjunto del flujo de captura diaria, adjunción fotográfica y generación del Código Único de Evidencia. |
| Análisis Documental | Equipo de Desarrollo e Ingenieros de SW | Revisión de guías de procedimientos internos, matrices de metas históricas e instrumentos de evaluación municipal. |

## 1.1 Matriz de Requerimientos Funcionales (RF)

Se han especificado 11 Requerimientos Funcionales agrupados en 4 módulos operativos. Cada requerimiento cuenta con su nivel de riesgo, método de verificación técnica y criterio de aceptación:

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional | Módulo | Riesgo | Verificación | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01 | Administrar usuarios, roles, perfiles y asignación a delegaciones. | M1: Configuración | Alto | Prueba | Permite registrar, actualizar y desactivar funcionarios asignando roles y delegaciones. |
| RF02 | Configurar parámetros de medición, períodos y metas ponderadas. | M1: Configuración | Alto | Prueba | Permite definir metas por cargo y período garantizando que las ponderaciones sumen 100%. |
| RF03 | Registrar actividad diaria, acciones, atenciones y servicios realizados. | M2: Registro Operativo | Alto | Prueba | El funcionario guarda registros diarios asociándolos a su ficha y fecha correspondiente. |
| RF04 | Adjuntar y almacenar evidencias fotográficas vinculadas a la actividad. | M2: Registro Operativo | Alto | Prueba | Permite cargar imágenes JPG/PNG almacenándolas en el repositorio seguro. |
| RF05 | Generar código único e inmutable para vinculación de evidencias. | M2: Registro Operativo | Alto | Prueba | El sistema calcula automáticamente una cadena Hash inalterable al subir la foto. |
| RF06 | Validar, aprobar o rechazar evidencias con observaciones formales. | M2: Registro Operativo | Alto | Prueba | El Verificador califica la evidencia e ingresa observaciones obligatorias si rechaza. |
| RF07 | Crear y registrar compromisos futuros derivados de solicitudes. | M3: Agenda Colectiva | Medio | Prueba | Ingreso de compromisos con fecha límite, categoría y responsable designado. |
| RF08 | Gestionar estados y reasignar responsables de compromisos. | M3: Agenda Colectiva | Medio | Prueba | Permite transicionar estados (Pendiente/En Proceso/Cumplido) y cambiar encargado. |
| RF09 | Consultar ficha personal, cálculo de metas y semáforo diario. | M4: Medición | Medio | Demostración | Muestra el porcentaje de avance individual y color del semáforo según umbrales. |
| RF10 | Monitorear tablero consolidado de avance por delegación territorial. | M4: Medición | Medio | Demostración | Despliega métricas consolidadas del equipo comparadas contra la meta institucional. |
| RF11 | Generar informes consolidados y auditar historial de operaciones. | M4: Medición | Medio | Prueba | Exportación de reportes PDF/Excel y consulta de registros históricos inmutables. |

## 1.2 Matriz de Requerimientos No Funcionales (RNF)

| ID | Categoría / Atributo de Calidad | Descripción del Requerimiento No Funcional | Riesgo | Método Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF01 | Seguridad y Accesibilidad | Autenticación obligatoria con control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado TLS 1.3. | Alto | Prueba de Penetración |
| RNF02 | Rendimiento y Tiempo Respuesta | Tiempo de carga de dashboards y consultas diarias menor a 2.0 segundos bajo carga normal. | Alto | Prueba de Carga |
| RNF03 | Inmutabilidad de Datos | Los registros de evidencia e historial de auditoría no pueden ser eliminados ni alterados. | Alto | Inspección de Código |
| RNF04 | Disponibilidad Operativa | Disponibilidad del sistema del 99.5% en horario hábil municipal (08:00 a 18:00 hrs). | Alto | Monitoreo Uptime |
| RNF05 | Portabilidad y Usabilidad | Interfaz web 100% responsiva adaptable a dispositivos móviles, tablets y computadores de escritorio. | Medio | Prueba Multidispositivo |
| RNF06 | Capacidad de Almacenamiento | Soporte optimizado para compresión de evidencias fotográficas manteniendo legibilidad. | Medio | Prueba de Estrés Storage |

## 1.3 Backlog de Épicas e Historias de Usuario (Scrum)

El Backlog de Producto se organiza en 4 Épicas principales. A continuación se presentan las Historias de Usuario estructuradas bajo el patrón Dado / Cuando / Entonces y estimadas en Puntos de Historia (Story Points):

| ID / Épica | Historia de Usuario (Criterio de Aceptación Gherkin) | Sprint | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 (Épica Admin) | Como Administrador, quiero gestionar funcionarios y delegaciones, para controlar los accesos al SGR. • Dado que estoy autenticado como Admin, cuando creo un usuario con ROL y Delegación, entonces se habilita su cuenta en el sistema. | Sprint 1 | 5 |
| HU02 (Épica Admin) | Como Coordinador, quiero configurar metas y períodos, para definir los umbrales de medición. • Dado que defino un período anual, cuando asigno metas e ítems ponderados (suma 100%), entonces se activan las reglas de cálculo. | Sprint 1 | 8 |
| HU03 (Épica Registro) | Como Funcionario, quiero registrar mis actividades diarias, para respaldar mi avance individual. • Dado que accedo a mi formulario, cuando ingreso fecha, tipo de atención y descripción, entonces la actividad queda guardada. | Sprint 2 | 5 |
| HU04 (Épica Registro) | Como Funcionario, quiero adjuntar fotos a mi registro, para contar con evidencia inmutable. • Dado que selecciono una fotografía JPG/PNG, cuando presiono subir, entonces el sistema asigna el Código Único de Evidencia. | Sprint 2 | 8 |
| HU05 (Épica Registro) | Como Verificador, quiero revisar y calificar evidencias, para validar su autenticidad. • Dado que reviso una foto adjunta, cuando apruebo o rechazo con observación, entonces se actualiza el estado de la validación. | Sprint 2 | 5 |
| HU06 (Épica Agenda) | Como Funcionario, quiero registrar compromisos derivados, para programar atenciones futuras. • Dado que identifico un requerimiento pendiente, cuando ingreso responsable y fecha límite, entonces se visualiza en la agenda. | Sprint 3 | 3 |
| HU07 (Épica Medición) | Como Funcionario, quiero consultar mi semáforo de cumplimiento, para verificar mi porcentaje de avance. • Dado que abro mi ficha personal, cuando el sistema evalúa mis actividades, entonces calcula el % y muestra el color de semáforo. | Sprint 3 | 5 |
| HU08 (Épica Medición) | Como Delegado, quiero monitorear el tablero territorial, para evaluar el desempeño de mi equipo. • Dado que accedo al Dashboard de la Delegación, cuando selecciono el período, entonces despliega el avance consolidado. | Sprint 3 | 8 |

# 2. Selección y Justificación Metodológica

## 2.1 Análisis Comparativo de Metodologías de Desarrollo

| Criterio de Evaluación | Modelo Cascada / Incremental | Metodología Ágil Híbrida Adaptada (Scrum + Kanban / Tubo) — SELECCIONADA |
| --- | --- | --- |
| Gestión del Cambio | Rígida. El cambio de requisitos en etapas avanzadas genera altos costos de reescritura. | Alta flexibilidad con inspección continua por hitos de entrega (Scrum), combinada con flujo continuo reactivo (Kanban) para atender urgencias territoriales sin bloquear iteraciones. |
| Entregas de Software | Única entrega final al concluir la fase de pruebas integrales. | Entregas incrementales de software funcional en vivo desplegado en la nube (AWS EC2) al término de cada hito, con verificación inmediata en base de datos real MySQL. |
| Involucramiento Cliente | Limitado a las fases iniciales de toma de requerimientos y aceptación final. | Validación periódica con la contraparte municipal y revisiones formales ante la docente guía, sustituyendo ceremonias teóricas por demostraciones tangibles del sistema. |
| Mitigación de Riesgos | Riesgo elevado de desalineación hasta la fase final de integración. | Mitigación temprana al implementar primero los componentes críticos (hash de evidencias, unificación de formularios y tablero Kanban del Tubo de Trabajo), evitando sorpresas al cierre. |

## 2.2 Fundamentación Técnica del Enfoque Metodológico Híbrido y Adaptado (Scrum Pragmático + Kanban / Tubo de Trabajo)

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de Resultados (SGR), el equipo descartó la adopción de un marco metodológico rígido 'de manual' y optó por un enfoque ágil híbrido y adaptado a la realidad operativa del proyecto, integrando de forma selectiva y justificada las prácticas de Scrum, Kanban y el Desarrollo Incremental que aportaban verdadero valor técnico al contexto municipal:

1. Prácticas Adoptadas de Scrum:
• Backlog de Producto Priorizado: Se estructuraron los requerimientos en Historias de Usuario bajo la sintaxis formal Dado/Cuando/Entonces, asignando Puntos de Historia (Story Points) para planificar la complejidad.
• Sprints por Hitos de Entrega: El avance se organizó en iteraciones de 2 a 3 semanas orientadas a entregables funcionales evaluables para revisión técnica (Sprint Reviews ante la docente guía).

2. Prácticas No Forzadas de Scrum (Adaptación Realista):
• Se prescindió intencionadamente de las reuniones diarias sincrónicas obligatorias (Daily Stand-ups presenciales de 15 minutos a hora fija), debido a que en la práctica académica y de desarrollo distribuido la coordinación diaria a primera hora resultaba inviable y burocrática por la dispersión horaria de los integrantes. En su lugar, el equipo implementó una sincronización asíncrona continua a través de canales de mensajería técnica y registro de commits en GitHub, complementada con sesiones de trabajo colaborativo presencial y remoto 2 a 3 veces por semana.

3. Prácticas Adoptadas de Kanban (El Método del Tubo de Trabajo):
• Flujo Continuo y Limitación del Trabajo en Progreso (WIP): Se adoptó el principio de flujo continuo para evitar cuellos de botella. Este concepto fue tan trascendente que no solo se utilizó internamente para organizar el avance del equipo, sino que se trasladó directamente al diseño del software en el módulo del 'Tubo de Trabajo' (/agenda/resumen/), permitiendo que los compromisos vecinales que requieren coordinación interdepartamental se gestionen mediante un tablero Kanban visual de 4 estados secuenciales (Ingresado ➜ Pendiente ➜ En Proceso ➜ Realizado) sin amarrarse a ciclos cerrados.

4. Desarrollo Incremental y Prototipado Rápido en la Nube:
• Despliegue continuo temprano sobre la infraestructura real en la nube (AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS en http://3.229.11.31/), probando directamente con una base de datos MySQL real y recopilando retroalimentación inmediata, lo que permitió aplicar mejoras arquitectónicas clave (como la unificación del formulario central de gestiones) de forma ágil y oportuna.

## 2.3 Estimación de Recursos Humanos y Matriz RACI

El equipo de trabajo está conformado exclusivamente por los tres estudiantes autores del proyecto: Álvaro Obregón, Emanuel Román y Benjamín Antipa, pertenecientes a la carrera del área de informática en INACAP Sede La Serena. En directa consonancia con la fundamentación metodológica expuesta en la sección anterior (Scrum Pragmático + Tubo de Trabajo y Desarrollo Incremental), el equipo descartó la asignación de roles rígidos teóricos 'de manual' de Scrum (como Product Owner o Scrum Master a tiempo completo) o la atribución de títulos profesionales de ingeniería y especializaciones laborales que aún no poseen como alumnos en formación.

Colaboración Transversal en Todas las Áreas: El equipo adoptó un modelo de trabajo colaborativo, horizontal y multidisciplinario, caracterizado porque todos los integrantes colaboran activamente y participan de forma cruzada en todas las áreas y etapas del ciclo de vida del software:

• Levantamiento y Análisis de Requerimientos: Comprensión del problema municipal de La Serena, definición y validación de las 11 historias de usuario (HU), criterios de aceptación en formato Gherkin y requerimientos no funcionales (RNF).

• Diseño y Modelamiento de Arquitectura UML: Construcción conjunta de los diagramas de Casos de Uso, Clases del dominio, Componentes de la solución y Despliegue en infraestructura de servidores.

• Diseño y Modelado Relacional de Base de Datos: Normalización de tablas en MySQL 8.0, definición de claves foráneas (FK), auditoría e integración entre el módulo de gestiones y el Tubo de Trabajo.

• Desarrollo de Software (Backend y Frontend): Programación colaborativa en Python/Django, desarrollo de vistas, lógica de cálculo del semáforo comunal y maquetación de plantillas HTML5/CSS responsivas.

• Aseguramiento de Calidad y Pruebas: Diseño y ejecución de la suite de pruebas unitarias y de integración automatizadas (test_suite.py), junto a la verificación manual de formularios en navegador.

• Despliegue Cloud y Administración de Servidores: Configuración de la instancia en la nube AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS, servidor web Apache2, servicio systemd sgr-django y variables de entorno.

• Redacción Técnica y Gestión Documental: Consolidación del informe técnico, elaboración de matrices de trazabilidad, control de versiones mediante Git/GitHub y documentación de entrega.

Para garantizar la fluidez organizativa y evitar duplicidad de esfuerzos, cada estudiante asume la coordinación o liderazgo de ciertas actividades específicas, sin que esto limite su participación continua en el desarrollo conjunto del resto de los componentes. La siguiente tabla detalla la conformación del equipo de estudiantes y sus áreas principales de colaboración:

| Integrante | Condición Académica / Rol | Foco de Coordinación | Áreas de Aporte y Colaboración |
| --- | --- | --- | --- |
| Álvaro Obregón | Estudiante de Ingeniería en Informática (Desarrollador Colaborativo) | Coordinación técnica de arquitectura UML, control de versiones (Git/GitHub) y despliegue en servidor cloud. | Participación transversal en programación backend (Django), maquetación de plantillas frontend, integración de servicios y pruebas automatizadas. |
| Emanuel Román | Estudiante de Ingeniería en Informática (Desarrollador Colaborativo) | Coordinación de captura de requerimientos, diseño de interfaces UI/Wireframes y reglas de negocio municipales. | Participación transversal en desarrollo de vistas, lógica de atención ciudadana y gestiones, maquetación CSS institucional y redacción técnica. |
| Benjamín Antipa | Estudiante de Ingeniería en Informática (Desarrollador Colaborativo) | Coordinación de persistencia relacional MySQL, motor de cálculo del semáforo y scripts de prueba del sistema. | Participación transversal en consultas y modelos de base de datos, lógica de metas del personal, vistas del Tubo de Trabajo y pruebas de caja negra. |

Con el propósito de formalizar la distribución operativa de responsabilidades y reflejar con transparencia que todos los integrantes colaboran en todas las etapas del proyecto, se estructuró la siguiente Matriz RACI. Esta matriz demuestra que en cada actividad clave existe un responsable principal de consolidación o aprobación (A) y que los tres estudiantes ejecutan y colaboran directamente (R) y se consultan técnicamente (C) a lo largo de todo el desarrollo:

| Actividad / Fase del Ciclo de Software | Álvaro Obregón | Emanuel Román | Benjamín Antipa | Dinámica de Trabajo Colaborativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento de Requerimientos y Definición de HU | R / C | A / R | R / C | Co-creación de historias de usuario, priorización del backlog y criterios de aceptación Gherkin. |
| 2. Arquitectura de Software y Modelamiento UML | A / R | R / C | R / C | Sesiones conjuntas de diagramación de casos de uso, clases, componentes y verificación técnica. |
| 3. Modelamiento e Implementación Base de Datos (MySQL) | R / C | R / C | A / R | Normalización del modelo relacional, claves foráneas y unificación de gestiones con el Tubo. |
| 4. Desarrollo Backend y Lógica de Negocio (Django/Python) | R | R | A / R | Programación colaborativa en Django, algoritmos de cálculo de cumplimiento y filtros avanzados. |
| 5. Desarrollo Frontend y Wireframes UI (HTML5 / CSS) | R | A / R | R | Maquetación responsiva, aplicación de paleta oficial municipal (#AD0000) y tablero Kanban. |
| 6. Despliegue en AWS EC2, Servidor Web y Cloud | A / R | R / C | R / C | Configuración del servidor Ubuntu 24.04, Apache2, demonio systemd, memoria SWAP y HTTPS/IP pública. |
| 7. Aseguramiento de Calidad y Pruebas del Sistema | R | R | A / R | Ejecución de suite de pruebas unitarias test_suite.py (100% de éxito) y pruebas manuales de formularios. |
| 8. Documentación Técnica, Matriz de Trazabilidad e Informes | R | A / R | R | Redacción técnica unificada, consolidación de evidencias, manuales de usuario y reportes finales. |

Convención y Criterio de la Matriz RACI: R (Responsible): Integrante que desarrolla o ejecuta directamente la actividad. En este proyecto, los tres estudiantes tienen rol 'R' de forma transversal dado que todos programan, prueban y documentan. | A (Accountable): Integrante responsable de coordinar, consolidar y validar la entrega final de la actividad. | C (Consulted): Integrante que aporta ideas, retroalimentación y revisión técnica por pares. | I (Informed): Integrante que se mantiene informado del avance mediante el repositorio GitHub y canales técnicos.

## 2.4 Estimación de Recursos de Hardware y Software

| Categoría | Recurso / Herramienta | Especificación Técnica y Propósito |
| --- | --- | --- |
| Software / Lenguajes | Python 3.12+ / Django 5.x / 6.x | Stack Backend con arquitectura MVT (Model-View-Template), API REST para catálogos en cascada, JavaScript ES6+, HTML5 semántico y CSS3 corporativo La Serena (#AD0000). |
| Base de Datos | MySQL 8.0 (InnoDB) | Sistema gestor de base de datos relacional en servidor con soporte ACID, integridad referencial y claves foráneas bidireccionales entre Gestiones y Tubo de Trabajo. |
| Hardware Servidor (Cloud) | Instancia AWS EC2 Ubuntu 24.04 LTS (3.229.11.31) | Servidor en nube pública con servidor web Apache2 como Proxy Inverso en puerto 80, demonio systemd (sgr-django.service en puerto 8000) y 2 GB de memoria SWAP activa. |
| Custodia de Evidencias | Almacenamiento Local Seguro en Servidor | Repositorio protegido con permisos estrictos de lectura/escritura y generación algorítmica de folios únicos inmutables (EVI-YYYYMMDD-XXXX). |
| Herramientas de Diseño | Draw.io / StarUML / Wireframe Interactivo HTML5 | Elaboración de diagramas de casos de uso, clases, componentes, despliegue y blueprint interactivo para evaluación docente. |

# 3. Propuesta de Diseño UML y Prototipado Front-End

## 3.1 Diagrama de Casos de Uso General (Caso_Uso.drawio.png)

El Diagrama de Casos de Uso General modela los límites del sistema SGR y las interacciones entre los 6 actores identificados (Administrador, Coordinador, Funcionario, Verificador, delegado y Usuario de Consulta) con los 11 Casos de Uso distribuidos en los 4 módulos funcionales:

| Módulo del Sistema | ID y Nombre del Caso de Uso | Actores Principales | Relaciones de Inclusión / Extensión |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: Configuración | CU01: Administrar Usuarios y Delegaciones CU02: Configurar Parámetros y Metas | Administrador Coordinador del Sistema | «include» Autenticación «extend» Alerta duplicados |
| M2: Registro Operativo | CU03: Registrar Actividad Diaria CU04: Adjuntar Evidencia Fotográfica CU05: Validar Evidencia de Actividad CU11: Generar Código Único Evidencia | Funcionario Verificador Sistema (en CU11) | «include» CU11 en CU04 «extend» Notificación rechazo en CU05 |
| M3: Agenda Colectiva | CU06: Registrar Compromisos CU07: Gestionar Estados y Reasignar | Funcionario Delegado / Jefatura | «extend» Justificación de cambio en CU07 |
| M4: Medición y Reportes | CU08: Consultar Ficha Personal y Semáforo CU09: Monitorear Tablero Delegación CU10: Generar Informes y Auditoría | Funcionario, Delegado, Usuario Consulta | «include» Cálculo en CU08/CU09 «include» Registro Auditoría en CU10 |

## 3.2 Especificación Detallada de Casos de Uso Clave

### Especificación Estandarizada: CU03 - Registrar Actividad Diaria

| Campo Específico | Detalle Operativo del Caso de Uso |
| --- | --- |
| Nombre del Caso de Uso | CU03: Registrar Actividad Diaria (CU03Detallado.drawio.png) |
| Actor Principal | Funcionario Municipal Operativo. |
| Precondiciones | 1. El funcionario se encuentra autenticado en la plataforma web SGR. 2. Existe un período de medición activo y configurado en el sistema. |
| Flujo Principal (Exitoso) | 1. El funcionario accede al módulo 'Registro Diario'. 2. El sistema despliega el formulario preclasificado por tipo de atención. 3. El usuario ingresa la fecha, descripción, cantidad de atenciones y servicios brindados. 4. El usuario opcionalmente presiona 'Adjuntar Evidencia' (invoca CU04). 5. El sistema valida la integridad de los datos e ingresa el registro en la BD. 6. El sistema confirma la operación y actualiza la ficha del funcionario. |
| Flujos Alternativos / Excepciones | A1. Datos incompletos: Si faltan campos obligatorios, el sistema despliega una alerta de validación y mantiene el formulario habilitado. A2. Conexión interrumpida: El sistema almacena temporalmente en el caché local del navegador (Local Storage) hasta restablecer red. |
| Postcondiciones | La actividad queda registrada con estado 'Pendiente de Validación' y se vincula a las métricas del período vigentes. |

### Especificación Estandarizada: CU04 - Adjuntar Evidencia Fotográfica

| Campo Específico | Detalle Operativo del Caso de Uso |
| --- | --- |
| Nombre del Caso de Uso | CU04: Adjuntar Evidencia Fotográfica (CU04Detallado.drawio.png) |
| Actor Principal | Funcionario Municipal / Sistema (proceso automatizado). |
| Precondiciones | El funcionario se encuentra en proceso de creación o edición de una actividad (CU03). |
| Flujo Principal (Exitoso) | 1. El usuario selecciona la opción 'Subir Fotografía' y carga un archivo (JPG/PNG). 2. El sistema invoca automáticamente el CU11 (Generar Código Único de Evidencia). 3. El sistema procesa la imagen, calcula el Hash inmutable y guarda el archivo en el almacenamiento seguro. 4. El sistema asocia el código generado a la actividad y muestra una vista previa confirmatoria. |
| Flujos Alternativos / Excepciones | A1. Formato o tamaño no válido: El archivo supera los 10MB o no es formato gráfico. El sistema muestra mensaje de error y rechaza la carga. |
| Postcondiciones | La evidencia fotográfica queda custodiada de forma inalterable y disponible para el Verificador. |

## 3.3 Diagrama de Clases de Dominio (Clase.drawio.png)

El Modelo de Clases representa la estructura estática del sistema. Consta de 11 entidades fuertemente asociadas:

| Clase de Dominio | Atributos Principales | Métodos y Operaciones | Relaciones y Multiplicidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionario | idFuncionario, rut, nombre, email, rol, estado | login(), cambiarRol(), consultarFicha() | 1 a N con Actividad; N a 1 con Delegación |
| Delegacion | idDelegacion, nombre, comuna, zona | obtenerResumen(), listarIntegrantes() | 1 a N con Funcionario; 1 a N con Indicador |
| Periodo | idPeriodo, anio, mes, fechaInicio, fechaFin, activo | activarPeriodo(), esVigente() | 1 a N con Meta |
| Cargo | idCargo, nombreCargo, nivel | asignarMeta() | 1 a N con Funcionario |
| Meta | idMeta, descripcion, ponderacion, valorObjetivo | evaluarCumplimiento(), validarSuma() | N a 1 con Periodo; N a 1 con Cargo |
| Actividad | idActividad, fecha, atenciones, estadoValidacion | registrar(), asociarEvidencia() | 1 a N con Evidencia; N a 1 con Funcionario |
| Evidencia | idEvidencia, rutaArchivo, codigoUnico, fechaCarga | generarCodigo(), verificarHash() | N a 1 con Actividad; 1 a 1 con Validación |
| Validacion | idValidacion, fechaValidacion, estado, observacion | aprobar(), rechazar() | 1 a 1 con Evidencia; N a 1 con Verificador |
| Compromiso | idCompromiso, fechaLimite, estado, detalle | reasignar(), cambiarEstado() | N a 1 con Funcionario (Responsable) |
| Indicador | idIndicador, porcentajeAvance, colorSemaforo | calcularSemaforo(), obtenerColor() | 1 a 1 con Ficha de Funcionario/Delegación |
| Auditoria | idAuditoria, fechaHora, operacion, usuario, ip | registrarEvento(), exportarLog() | Asociada de forma transversal a las transacciones |

## 3.4 Diagrama de Componentes (Componentes.drawio.png)

El diagrama de componentes organiza la solución en 4 capas desacopladas:

| Capa Lógica | Componentes Contenidos | Responsabilidad y Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Capa 1: Presentación | UI Configuración, UI Registro, UI Agenda, UI Tableros | Django Templates HTML5 responsivos con paleta oficial de La Serena (#AD0000), SweetAlert2 y AJAX asíncrono. |
| Capa 2: API / Aplicación | Servicios REST: Autenticación, Registro, Código, Medición, Reportes | Controladores y Vistas Django (views_mantenedores, actividades, agenda) con autenticación RBAC y sesión delegacional. |
| Capa 3: Dominio | Motor de Reglas y Cálculo de Cumplimiento | Modelos ORM de Django (Actividad, Compromiso, ItemMeta, PerfilUsuario) con validaciones y reglas ponderadas al 150%. |
| Capa 4: Persistencia | Base de Datos Relacional SGR y Repositorio de Evidencias | Motor Relacional MySQL 8.0 (sgr_municipalidad) con claves foráneas e integridad referencial y repositorio de evidencias. |

## 3.5 Diagrama de Despliegue (Despliegue.drawio.png)

La arquitectura física de despliegue asegura alta disponibilidad, seguridad perimetral y rendimiento optimizado mediante la distribución de nodos:

| Nodo de Infraestructura | Entorno / Componente Desplegado | Protocolo y Canal de Comunicación |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo Cliente | Navegador Web en PC de Escritorio o Smartphone (Google Chrome / Microsoft Edge) | HTTPS (Puerto 443 / TLS 1.3) hacia el Servidor Web. |
| Servidor Web (DMZ) | Proxy Inverso Apache2 en servidor AWS EC2 (Puerto 80 HTTP público / 3.229.11.31) | Proxy Pass HTTP (Puerto 8080 en red privada) hacia App Server. |
| Servidor Aplicaciones | Servidor de Aplicaciones Django WSGI bajo systemd (sgr-django.service en localhost:8000) | TCP/JDBC (Puerto 5432) hacia Base de Datos; NFS hacia Fileserver. |
| Servidor Base de Datos | Servidor Base de Datos MySQL 8.0 (Puerto local 3306, base de datos sgr_municipalidad) | Conexión privada aislada sin acceso público exterior. |
| Servidor de Archivos | Repositorio Local Persistente en AWS EC2 con permisos restringidos | API de Archivos / NFS con permisos restringidos de escritura. |

## 3.6 Matriz de Trazabilidad Integral entre Artefactos UML y Prototypes

| Requerimiento | Caso de Uso (UML) | Clase de Dominio | Componente Backend | Pantalla / Wireframe Prototipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF01: Usuarios | CU01: Administrar Usuarios | Funcionario, Delegacion | SvcAutenticacion, SvcAdmin | PANT-01: Gestión de Usuarios y Roles |
| RF02: Parámetros | CU02: Configurar Parámetros | Periodo, Cargo, Meta | SvcAdmin | PANT-02: Configuración de Metas y Metas |
| RF03: Registro | CU03: Registrar Actividad | Actividad | SvcRegistro | PANT-03: Formulario Registro Diario |
| RF04/RF05: Fotos | CU04 / CU11: Evidencia y Código | Evidencia | SvcCodigo, RepoEvidencias | PANT-04: Carga y Vista Previa de Fotos |
| RF06: Validar | CU05: Validar Evidencia | Validacion | SvcValidacion | PANT-05: Módulo Verificador de Evidencias |
| RF07/RF08: Agenda | CU06 / CU07: Compromisos | Compromiso | SvcAgenda | PANT-06: Agenda Colectiva de Trabajo |
| RF09/RF10: Tableros | CU08 / CU09: Ficha y Tablero | Indicador, Delegacion | SvcMedicion, MotorCalculo | PANT-07: Dashboard y Semáforo de Avance |
| RF11: Auditoría | CU10: Informes y Auditoría | Auditoria | SvcReportes | PANT-08: Reportes e Histórico Auditable |

## 3.7 Propuesta de Wireframes Front-End y Cadena de Trazabilidad Visual

Para dar cumplimiento estricto al estándar de calidad exigido en la Guía de Formulación de Proyecto de Ingeniería de Software (TI2043), a continuación se presenta la cadena de trazabilidad bidireccional completa:
Requerimiento Funcional (RF) ➜ Épica ➜ Caso de Uso Alto Nivel ➜ Caso de Uso Específico ➜ WireFrame (Front-End)

Se desarrollan los dos flujos troncales del Sistema de Gestión de Resultados (SGR):
• Flujo A: Formulario Unificado de Gestiones con Derivación al Tubo de Trabajo (RF-016 / CU-01.2).
• Flujo B: Tablero Kanban del Tubo de Trabajo para Seguimiento Intersectorial (RF-017 / CU-02.1).

### 3.7.1 Flujo A: Formulario Unificado de Gestiones y Derivación al Tubo

| Artefacto en la Cadena | Especificación Técnica y Valor para el Proyecto |
| --- | --- |
| 1. Requerimiento Funcional | RF-016: Registro Centralizado de Gestiones Comunales y Derivación Opcional al Tubo de Trabajo. |
| 2. Épica del Backlog | EP-01: Gestión Centralizada de Demandas Ciudadanas y Derivación Intersectorial. |
| 3. Caso de Uso Alto Nivel | CU-01: Administrar Gestiones Ciudadanas y Territoriales. |
| 4. Caso de Uso Específico | CU-01.2: Registrar Nueva Gestión con Activación de Tubo de Trabajo (con cuadro normalizado). |
| 5. Wireframe Front-End | Pantalla de Registro Unificado con catálogo en cascada AJAX y acordeón reactivo (#seccionTubo). |

Cuadro Normalizado: Caso de Uso Específico CU-01.2

| Campo Específico | Detalle Operativo del Caso de Uso |
| --- | --- |
| Nombre del Caso de Uso | CU-01.2: Registrar Nueva Gestión con Activación de Tubo de Trabajo |
| Actor(es) Principales | Funcionario / Operador Territorial (iniciador), Delegado Municipal (iniciador). |
| Precondiciones | 1. Funcionario autenticado en sesión activa. 2. Delegación territorial asignada. 3. Catálogos temáticos y funcionarios activos. |
| Flujo Principal (Exitoso) | 1. El actor ingresa a Gestiones ➜ Nueva Gestión (/actividades/nueva/). 2. El sistema despliega el formulario unificado con fecha actual y código sugerido GES-XXXXX. 3. El actor ingresa datos del solicitante (nombre, RUT, teléfono, dirección y territorio). 4. El actor selecciona Tipo de Atención; el sistema carga asíncronamente (AJAX) las SubAtenciones. 5. El actor ingresa la solicitud y la acción realizada. 6. El actor activa el switch '¿Derivar al Tubo de Trabajo? = SÍ'. 7. El sistema despliega dinámicamente la sección del Tubo solicitando fecha límite, área de apoyo y territorio. 8. El actor presiona 'Guardar Gestión y Generar Folio Oficial'. 9. El sistema inicia transacción atómica, inserta en 'actividades', genera compromiso correlativo 'TUB-XXXXX' con id_actividad vinculado y código de evidencia 'EVI-YYYYMMDD-XXXX'. 10. El sistema redirige al Libro General de Gestiones confirmando con SweetAlert2. |
| Flujos Alternativos / Excepciones | A1. Caso Social Especializado: Si activa '¿Es Gestión Social?', el prefijo cambia a SOC-XXXXX y se despliega la ficha multi-etapa (Visitas, FIBE, Beneficios). A2. Campos obligatorios incompletos: El sistema bloquea el envío y resalta campos en rojo. |
| Postcondiciones | La gestión se consolida en el Libro General y la tarjeta aparece de inmediato en la columna 'Ingresados / Pendientes' del Tablero Kanban del Tubo. |

Blueprint Estructural del Wireframe A (Formulario Unificado /actividades/nueva/):
El siguiente esquema representa la distribución espacial, los bloques funcionales y las llamadas de interacción:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MUNICIPALIDAD DE LA SERENA — SGR                👤 Juan Pérez [Las Compañías Alta]  [Salir] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [ Inicio ]   [ Gestiones ▼ ]   [ Tubo de Trabajo ]   [ Mantenedores ▼ ]   [ Resultados ]    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FORMULARIO UNIFICADO DE REGISTRO DE GESTIÓN (RF-016 / CU-01.2)                              │
│                                                                                             │
│ ┌─ [1] ENCABEZADO DE AUDITORÍA ───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Delegación: [DEL-01] Las Compañías Alta    │ Folio Sugerido: [ GES-00028 ]              │ │
│ │ Fecha:      [ 22/10/2026 ]                 │ Código Evidencia: [ EVI-20261022-0028 ]    │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                             │
│ ┌─ [2] DATOS DEL VECINO / SOLICITANTE ────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Nombre (*): [ Roberto Carlos Valenzuela Araya      ] RUT: [ 12.345.678-9 ]              │ │
│ │ Teléfono:   [ +56 9 8765 4321 ]     Correo:   [ rvalenzuela@vecino.cl                  ]│ │
│ │ Dirección:  [ Pasaje Las Rosas #450, Villa El Brillador                                ]│ │
│ │ Territorio: [ Las Compañías Alta - Sector El Salitre                                   ]│ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                             │
│ ┌─ [3] CLASIFICACIÓN TEMÁTICA EN CASCADA (AJAX) ──────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Tipo Atención (*): [ Infraestructura y Espacios Públicos (TIP-02)                     ▼]│ │
│ │ Sub Atención (*):  [ Bacheo y Pavimentación Participativa (SUB-04)                   ▼]│ │
│ │ Responsable (*):   [ Acuaman (Encargado Operaciones)                                  ▼]│ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                             │
│ ┌─ [4] REQUERIMIENTO Y RESPUESTA MUNICIPAL ───────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Solicitud (*): [ Vecinos reportan socavón en calzada por rotura de matriz. Peligro vial ]│ │
│ │ Acción (*):    [ Inspección técnica en terreno con presidente de Junta de Vecinos       ]│ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                             │
│ ┌─ [5] SECCIÓN REACTIVA: TUBO DE TRABAJO (SEGUIMIENTO INTERSECTORIAL) ────────────────────┐ │
│ │ [X] ¿MANDAR AL MÉTODO DE TUBO DE TRABAJO? (Derivación coordinada entre unidades)        │ │
│ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ Fecha Comprometida (*): [ 15/11/2026 ]   Área de Apoyo (*): [ Dirección de Tránsito ]│ │ │
│ │ │ Territorio Específico:  [ Sector El Salitre - Eje Central                           ]│ │ │
│ │ │ ℹ️ Se creará una tarjeta con código TUB-XXXXX visible en el Tablero Kanban.         │ │ │
│ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                                             │
│ [ Cancelar ]                                 [ 💾 GUARDAR GESTIÓN Y GENERAR FOLIO OFICIAL ] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.7.2 Flujo B: Tablero Kanban del Tubo de Trabajo (Seguimiento Intersectorial)

| Artefacto en la Cadena | Especificación Técnica y Valor para el Proyecto |
| --- | --- |
| 1. Requerimiento Funcional | RF-017: Tablero Kanban Intersectorial del Método Tubo de Trabajo. |
| 2. Épica del Backlog | EP-02: Trazabilidad, Coordinación y Control Operativo del Tubo de Trabajo. |
| 3. Caso de Uso Alto Nivel | CU-02: Gestionar Tubo de Trabajo Municipal. |
| 4. Caso de Uso Específico | CU-02.1: Visualizar y Transicionar Estados en Tablero Kanban (con cuadro normalizado). |
| 5. Wireframe Front-End | Tablero visual de 4 columnas (Ingresados, Pendientes, En Proceso, Realizados) con badges de origen. |

Cuadro Normalizado: Caso de Uso Específico CU-02.1

| Campo Específico | Detalle Operativo del Caso de Uso |
| --- | --- |
| Nombre del Caso de Uso | CU-02.1: Visualizar y Transicionar Estados en Tablero Kanban |
| Actor(es) Principales | Delegado Municipal (iniciador), Coordinador Comunal (iniciador), Funcionario Responsable. |
| Precondiciones | 1. Usuario con rol autorizado en la delegación. 2. Existencia de compromisos registrados en 'compromisos_tubo'. |
| Flujo Principal (Exitoso) | 1. El actor ingresa a Tubo de Trabajo (/agenda/resumen/). 2. El sistema consulta la base de datos MySQL por delegación y agrupa los compromisos en 4 columnas según su estado. 3. El sistema renderiza el tablero con conteo en tiempo real por columna. 4. Cada tarjeta expone código TUB-XXXXX, badge con código de gestión de origen [GES/SOC], vecino, territorio y área de apoyo. 5. El actor localiza la tarjeta y presiona el botón de avance (ej: '✓ Realizar'). 6. El sistema procesa la transición en el controlador /agenda/cambiar-estado/<id>/REALIZADO/. 7. Se actualiza el compromiso a 'REALIZADO' y automáticamente se actualiza la gestión madre vinculada (Actividad). 8. La tarjeta se traslada a la columna 4 (Realizados) con estilo verde de éxito. |
| Flujos Alternativos / Excepciones | A1. Compromiso directo sin gestión madre: Opera de manera autónoma sin badge de enlace [GES]. A2. Fallo de permisos: Si un usuario intenta modificar compromisos de otra delegación, el sistema emite HTTP 403 Forbidden. |
| Postcondiciones | El compromiso se marca como cumplido y suma para las metas ponderadas en el módulo de Resultados SGR. |

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ MUNICIPALIDAD DE LA SERENA — SGR                👤 Carlos Delegado [Las Compañías]  [Salir] │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TABLERO KANBAN — MÉTODO TUBO DE TRABAJO (RF-017 / CU-02.1)           [ + Nuevo Compromiso ] │
├────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤
│ 1. INGRESADOS      (2) │ 2. PENDIENTES      (1) │ 3. EN PROCESO   (2) │ 4. REALIZADOS   (3) │
├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │
│ │ TUB-00028          │ │ │ TUB-00025          │ │ │ TUB-00024       │ │ │ TUB-00019       │ │
│ │ [GES-00028] (Link) │ │ │ [GES-00025] (Link) │ │ │ [SOC-00027]     │ │ │ [SOC-00022]     │ │
│ │ Socavón calzada en │ │ │ Luminarias pasaje  │ │ │ Evaluación y    │ │ │ Techumbre en    │ │
│ │ Pasaje Las Rosas   │ │ │ Los Lirios #45     │ │ │ canasta social  │ │ │ sector El Romero│ │
│ │ 👤 R. Valenzuela   │ │ │ 👤 M. Henríquez    │ │ │ 👤 B. Ossa M.   │ │ │ 👤 G. Cortés    │ │
│ │ 📍 El Salitre      │ │ │ 📍 Sector Las Rosas│ │ │ 📍 El Romero    │ │ │ 📍 M. Brillador │ │
│ │ 🛠️ Obras y Tránsito│ │ │ 🛠️ Alumbrado Públ. │ │ │ 🛠️ DIDECO Social│ │ │ 🛠️ Emergencia   │ │
│ │ [Ver] [A Pendiente]│ │ │ [Ver] [A Proceso →]│ │ │ [Ver][✓Realizar]│ │ │ [Ver] (Cerrada) │ │
│ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └─────────────────┘ │ └─────────────────┘ │
└────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

### 3.7.3 Evidencia de Despliegue y Acceso a los Prototipos en Producción

Para facilitar la revisión y evaluación interactiva por parte de la docente guía, los wireframes y el prototipo funcional completo se encuentran desplegados y operativos en la nube pública:

• Wireframe Interactivo en Línea (Blueprint Dinámico):
  URL: http://3.229.11.31/wireframes/
  Permite al evaluador alternar entre el Formulario Unificado y el Tablero Kanban, accionar el switch interactivo del Tubo de Trabajo y verificar la carga asíncrona de subatenciones en cascada.

• Prototipo Funcional Real en Producción (AWS EC2):
  - Formulario Unificado de Gestiones: http://3.229.11.31/actividades/nueva/
  - Tablero Kanban del Tubo de Trabajo: http://3.229.11.31/agenda/resumen/
  - Libro General de Gestiones: http://3.229.11.31/actividades/
  - Acceso Principal a la Plataforma: http://3.229.11.31/login/